附件1

2023年广西北部湾经济区发展专项资金（产业、基建等）项目投资计划表

单位：万元

序号	项目
名称	建设

性质	建设起止年限	建设内容及规模	投资 估算	2023年可检查、可衡量的目标	2023年投资计划	项目业主	备注
合计	北部湾专项资金补助	市配套及业主自筹
合 计
42	21855065
799702	111373	688329
一	经济区产业高质量发展
20	21133832
562139	67773	494366
（一）	重大产业项目
4	17910000
179573	45573	134000
1	中国石油广西炼化一体化转型升级、华谊钦州新材料基地用地保障及配套基础设施建设项目	续建	2021—2023	1.中国石油钦州千万吨炼油工程和炼化一体化转型升级项目：总投资535亿元。钦州千万吨炼油工程投资230亿元，主要以炼油为主，投产以来累计加工原油超过1亿吨；炼化一体化转型升级项目总投资约305亿元，新增乙烯等化工品产能，延伸发展高端聚烯烃、EVA（乙烯—醋酸乙烯共聚物）、合成橡胶等高附加值产品。该项目需征拆3000亩，包括企业搬迁、房屋征拆等。
2.华谊钦州化工新材料一体化基地：总投资约900亿元，项目分三期建设。一期工业气体岛项目主要是煤化工产业链。二期75万吨丙烯及下游深加工和氯碱项目主要是以轻烃裂解和盐化工产业链为主。三期项目主要发展MDI、PC产业链及C3和醋酸下游产业链。整个项目建成达产后预计年产值1010亿元。该项目需搬迁477户，征拆土地1500亩。	14360000	1.中石油项目完成征拆400亩。
2.华谊项目完成77户搬迁，征拆800亩。	40000	40000
钦州市人民政府	2022年已下达2亿元，另2亿元拟通过转贷市县的一般债安排。
2	中国电子北部湾信息港	续建	2021—2025	占地面积约1580亩，总建筑面积约100万㎡，通过全面布局“六园一基地”（大数据园中园、科技金融园中园、电商平台园中园、人工智能园中园、双创孵化园中园、生物医疗园中园、高级人才培育基地）数字经济产业功能集群，形成全维高端服务业产业生态系统，加速资本、技术、人才、市场资源集聚，驱动北部湾电子信息产业转型升级，打造广西首个千亿元数字经济产业园。	1000000	引进企业数大于20家，入驻企业完成营业收入100亿元。	3073	3073
北海市人民政府	2022年8月已下达。
3	南宁瑞声光学传动研发及产业化项目	续建	2021—2024	项目位于南宁高新区连畴路67号中关村电子信息产业园西区，通过采购自动线工站、滴胶机、激光切割机、超声波清洗机等机器设备，实现光学传动产品产能约5亿只，项目总投规模约10亿元。	100000	2023年正式投产。	5500	1500	4000	南宁瑞智电子有限公司
4	广西海上风电示范项目	新开工	2023—2024	项目总装机容量180万千瓦，共用送出海缆及1座陆上集控中心，其中：A场址规划总装机容量70万千瓦，拟安装83台单机容量8.5兆瓦风力发电机组，建设1座220千伏海上升压站。F场址规划总装机容量110万千瓦，拟安装156台单机容量7.0兆瓦风力发电机组，建设2座220千伏海上升压站。	2450000	A场址实现开工建设。	131000	1000	130000	广西投资集团有限公司
（二）	产业支撑服务项目
16	3223832
374566	14200	360366
1	南宁东部新城新能源汽车产业园及配套基础设施工程	续建	2022—2025	1.建设南宁东部新城新能源汽车产业园标准厂房等，总建筑面积为1421334㎡（其中标准丙类厂房1204724㎡，行政办公等用房213200㎡，1#污水处理站1705㎡，2#污水处理站1705㎡）。项目建设内容包括土建工程、电气工程等。
2.建设配套市政道路等共计17条。项目建设内容包括道路工程、排水工程、交通工程、土石方工程、电力工程等。	1163559	完成江南2号路、江南7号路（39号路—40号路）、江南39号路（9号路—10号路）、江南9号路（35号路—40号路）、江南9号路上跨高速工程建设；丙类标准厂房121320㎡开工建设。	119928	1500	118428	南宁纵横时代建设投资有限公司
2	六景工业园区临港新材料产业园项目（一期）	续建	2022—2024	建设产业园周边配套道路，景江大道、纬九路、纬十二路等总长6.5km。包括道路工程、桥梁工程、排水工程、交通工程、土石方工程、电力工程等。	270299	1.完成纬九路（沿江路—经六路段）、纬十二路（景朴路—经六路）建设。
2.景江大道（纬八路—污水处理厂）、景江大道（污水处理厂—纬十一路）、纬九路（经五路—景州大道）完成形象进度60%。	2000	1000	1000	南宁市城市建设投资发展有限责任公司
3	南宁市邕宁区铝铸造和铝精密加工专业园项目（一期）	续建	2022—2025	1.标准厂房及其配套设施：总建筑面积为 646924.46㎡。
2.配套市政道路：美莲路（良信路—美泉路）、八鲤路延长线（良信路—美泉路）、美泉路（八鲤路延长线—那逻路）、那逻路（良信路—美泉路）共计2.32公里。	253512	1.完成9#地块铝箔车间、原材料仓库的建设。
2.完成周边配套道路美莲路、八鲤路主体建设。	45500	500	45000	南宁城投铝专业区投资开发有限责任公司
4	龙港新区北海铁山东港产业园重大产业配套设施工程项目	续建	2021—2024	1.产业配套设施提升工程：建设包括园区标准厂房、尾水深海排放、配套输送电工程、水循环及供水、排水提升、道路等工程。
2.港产城融合提升工程：建设1—5#配套服务楼、消防站场等，配套道路设施、给排水、电力、照明等。
3.物流运输提升工程：建设榄根路、兴港南路、丰宁路、红树林路、公共交通站场等。	182596	尾水深海排放工程完成泵站建设，3#、4#楼配套服务楼完成5层主体施工。	16000	1000	15000	北海龙港新区投资开发有限公司
5	北海市铁山港工业区A5深海排放管工程	续建	2022—2024	工程起于规划滨海大道与五号路交叉口，沿着滨海大道、中石化配套路至十八号路附近落海向外海延伸，终于A5排污口，长度约27.3 km（其中陆域段长11.3 km，海域段长16 km）。	179588	12月完成陆域段90%工程量，并开工建设海域段。	36000	1000	35000	北海市路港建设投资开发有限公司
6	北海海景大道（西村港大桥至向海一路段）提升改造工程	新开工	2023—2024	道路长1491.601m，将现有的宽25.5m道路改造提升为红线宽60m的道路，道路两侧预留各20m用地。主要建设内容包括：道路工程、给排水工程、电气工程、交通工程等。	22423	1.2023年1月，完成施工图编制。
2.2023年2—3月，完成施工招标；2023年4—9月，完成电气工程施工。
3.2023年12月 ，完成部分道路土石方工程、排水及路基工程。	9500	500	9000	北海南方海洋科技开发有限公司
7	北海高新区福成新区高端装备制造及研究产业园基础设施项目	新开工	2023—2026	1.高端装备研发制造基地基础设施配套工程：总用地面积285.02 亩，新建道路路网4976m，其中道路路网包括道路工程、电力管沟工程等。
2.高端装备研发制造基地项目（一期）：总用地面积约44.5亩，总建筑面积约60000 ㎡，新建高端装备研发中心、标准厂房及配套设施等。
3.高端装备研发制造基地项目（二期）：总用地面积约45亩，总建筑面积100000㎡，新建高端装备研发及成果转化中心、培训中心、标准厂房及配套设施等。	144020	2023年3月开工建设，完成新建道路路网896m，完成4080m路基及管网建设。	17500	500	17000	广西北海高新园区投资发展有限公司
8	广西（合浦）绿色新能源产业园配套项目	新开工	2023—2026	项目选址于北海市合浦产业园（乌家产业园）内，拟招商引入福莱特玻璃集团股份有限公司，其投资建设年产340万吨太阳能装备用超薄超高透面板及背板制造项目和绿色光伏产业项目。同时，福莱特集团将带动不低于45GW的高性能光伏组件项目，形成产业配套齐全千亿产值的广西（合浦）绿色新能源产业园。	51700	完成道路及管网工程、公共配套工程等园区基础设施建设。	15600	1000	14600	广西北部湾投资集团有限公司
9	北海铁山港区、钦州石化产业园供水项目	新开工	2023	1.北海铁山港区原水配水管网建设工程：（1）兴港路与7号交叉口至玖龙纸业厂区新建两根水管道，总长度约6620m。（2）川化集团新建一根原水管道，总长度约4010m。（3）亚王储能项目从川化集区至百福硝酸厂原水管上引出一根原水管道，总长度为90m。（4）兴港镇红花根村联通井至兴港路与7号路交叉口修复两根原水管道，总长度约3030m。
2.钦州石化产业园供水项目：新建原水供水管网DN1600管道27.33km。企山泵站新增水泵2台，大榄坪泵站新增水泵4台，同时新增两个泵站内的配电房（包括新增两个泵站10kV用电双回路改造），增加泵站及管网的智慧水务自动化建设。	61566
1.北海铁山港区原水配水管网建设工程：（1）2023年6月，服务玖龙纸业的配水管网完工投入使用。
（2）2023年12月，项目整体完工。
2.钦州石化产业园供水项目：2023年底前完成泵站改造、10kv用电双回路改造、智慧水务自动化建设。	23138	700	22438	广西北部湾投资集团有限公司
10	防城港市九龙湖特种钢精深加工基地基础配套设施项目	新开工	2023—2025	1.新建一座污水处理厂，用地面积59.39亩，管网长度约30㎞。
2.新建园区标准厂房，用地面积为 50亩 ，建筑面积30608.72㎡。
3.新建园区企业孵化服务楼工程，总用地面积为8370.41㎡（约12.25亩），总建筑面积7242.98㎡。
4.拟建道路21条，总长约31.082 ㎞。	207344	完成2条配套道路建设。	15500	1500	14000	防城港市新城投资集团有限责任公司
11	防城港国际医学开放试验区国际中小企业医学孵化中心（一期）项目	续建	2021—2023	9栋孵化中心、1栋共享服务平台。	57067	项目完成建设。	8000	1000	7000	防城港高新区投资发展有限公司
12	钦州金鼓江疏港（钦海）大道工程	续建	2019—2025	项目起于马莱大道，止于田环街，总长度3.15km，分为两段实施：第一段为金鼓江疏港（钦海）大道（马莱大道至金五街）工程，范围为马莱大道至金五街，道路路线全长2270m；第二段为金鼓江疏港(钦海)大道工程—玉垌根江大桥区段，范围为金五街至田环街，桥梁长度661.4m，两侧接线长度218.6m，总长880m。	106382	前金五街—田环街段完成左幅路基、玉垌根大桥完成主体工程建设。	11000	1000	10000	中交城市投资广西中马钦州产业园区有限公司
13	玉林龙潭产业园区智慧给排水一体化项目	续建	2021—2025	1.广西北部湾经济区龙港新区玉林龙潭产业园污水处理厂尾水集中深海排放管道工程：新建污水管道20.029公里，泵站2个。
2.龙潭产业园污水处理厂尾水集中深海排放管道工程（白平至龙潭段）：新建污水提升泵站2座及其配套尾水输水管道22.581公里。泵站设计流量为20万m³/d。
3.玉林龙潭产业园区白平水厂项目：项目总投资18276.10万元，白平水厂项目占地约72.2亩，日供水量10万吨。
4.玉林龙潭产业园区白平东污水处理厂及配套管网工程：污水处理厂的近期规模为3000m³/d，污水类型为生活污水，占地约5000㎡。	209416	1.广西北部湾经济区龙港新区玉林龙潭产业园污水处理厂尾水集中深海排放管道工程：完成所有工程建设。
2.龙潭产业园污水处理厂尾水集中深海排放管道工程（白平至龙潭段）:完成所有工程建设。
3.玉林龙潭产业园区白平水厂项目：完成所有工程建设。
4.玉林龙潭产业园区白平东污水处理厂及配套管网工程：完成总工程量50%。	21000	1000	20000	玉林龙港产业投资有限公司
14	玉林（福绵）生态产业园（机场片区）标准厂房及配套设施项目（亘美制造）	续建	2022—2025	项目规划总用地面积为 208449.07 ㎡（约 312.67 亩），总建筑面积为 241324.07 ㎡，总建筑占地面积 59562.82 ㎡， 拟建框架结构厂房、业务用房、水泵房、锅炉房、配电房等建筑。	93199	完成地块一主体工程建设。	15500	500	15000	玉林市福腾建设投资有限公司
15	玉林中医药健康产业园标准厂房项目及园区基础设施工程项目	续建	2019—2025	包括厂区工程和市政道路工程，其中厂区工程包括20栋标准厂房、 1 栋办公楼、1 栋仓库、1 栋物管及能源控制中心、发电机房及园区室外配套工程等，总建筑面积为204746㎡。市政道路工程包括康罗路、康旺路、同发路、仁厚路、康园大道、纬二路、经七路等7条市政道路，共计长度14680m。	111300	完成10栋标准厂房，2公里道路建设。	12500	500	12000	广西玉林健康产业发展投资有限公司
16	广西中国—东盟青年产业园铜精深加工产业园基础设施项目	续建	2021—2024	1.铜精深加工产业园标准厂房项目：用地面积156200.83㎡(约234.3亩)，总建筑面积98481.44㎡。
2.污水处理厂提升改造项目：对污水处理厂现状处理水质标准提升至一级A标，技改处理规模为2.0万m³/d。
3.将军大道南面污水管网及尾水管网改造：新建污水管1682m；现状1430m的尾水管架空管段增设管道基础。
4.化工集中区雨水排放：雨水管道总长14.403km。
5.崇义路：长1964.374m，红线宽30m。
6.上龙大道西段：长610.592m，红线宽40m。	109861	将军大道南面污水管网及尾水管网改造项目竣工、标准厂房完成4栋。	5900	1000	4900	广西中盛建设投资有限公司
（三）	北部湾产业直投基金
重点支持下游产业链延链补链项目、未来产业、战略性新兴产业项目等。
8000	8000
广西北部湾投资集团有限公司
二	北部湾国际门户港扩能提效
10	336408
65792	6600	59192
（一）	公共基础设施建设
3	266938
42724	2500	40224
1	北海港铁山港区航道三期工程	续建	2016—2024	对航道进行疏浚和拓宽，长23.6公里，设计宽度95—190m，按满足10万吨级船舶建设。	146683	完成三标段80%工程量。	18000	1000	17000	北海市路港建设投资开发有限公司
2	中国（广西）自由贸易试验区钦州港片区海上综合执法基地项目	新开工	2023—2024	主要建设执勤用房、查扣及没收违法（走私）物品保存仓库、停车场、场地绿化以及其他配套设施等。本项目规划建设用地面积26666.67㎡，总建筑面积2620㎡，其中：执勤办公室500㎡、保存仓库2000㎡、配套设施120㎡。	3224	4月前完成1艘巡逻执法艇、1艘执法高速艇采购、1艘执法清障船采购；12月完成执勤办公室、保存仓库、停车场等配套设施建设。	1724	500	1224	自贸区钦州港片区综合执法局
3	北海港铁山港东港区榄根作业区1—2号及南1—3号泊位工程	续建	2018—2024	建设2个10万吨级和3个5000吨级通用泊位，设计年吞吐量620万吨，其中2个10万吨泊位440万吨，3个5000吨级泊位180万吨，设计年通过能力745万吨。主要建设内容包括码头水工、港池疏浚、护岸、陆域形成及地基处理、港内道路、堆场、装卸工艺设备购置及安装、生产及生产辅助建筑（仓库等）、给排水及消防、供电照明、通信及导航、控制、环保及临时工程等项目。	117031	完成全部沉箱的预制及安装，完成后方陆域堆场的吹填以及道路硬化建设，完成泊位水工主体施工建设的80%工程量。	23000	1000	22000	广西铁山东岸码头有限公司
（二）	智慧化平台建设
7	69470
23068	4100	18968
1	广西国际贸易“单一窗口”2.0版三期项目	续建	2022—2023	建设完成广西航空物流公共信息系统、边检核验辅助系统、海上互市业务协同系统及人脸识别验证系统、药食同源商品进口备案系统以及RCEP货物贸易智能服务系统，实现海港口岸通关无纸化系统功能完善，全区跨境电商公共服务平台功能升级，拓展与广东国际贸易“单一窗口”数据共享范围。	1794	完成项目规划的各项系统功能建设。	594	300	294	自治区商务厅
2	北部湾区域海关实验室能力提升工程	新开工	2023	搭建北部湾国际门户港进出口商品法定检验检测快速通关支撑实验室平台，通过新增一批进出口商品检验检测设备，进一步拓展防城海关国家有色金属矿产品检测重点实验室、钦州海关国家石油化工检测检测重点实验室、北海国家危险品检测重点实验室、南宁海关技术中心国家农产品安全检测重点实验室等服务北部湾国际门户港粮食、矿产、石油等大宗商品、农产品进出口检验检测能力，实现检测指标高通量检测、有害生物远程鉴定等先进检测手段，助力商品快速通关，压缩进出口商品检验周期。	1976	1北部湾国际门户港通关监管商品检验检测能力自检率不小于98%。
2.防城海关国家有色金属矿产品检测重点实验室、钦州海关国家石油化工检测检测重点实验室、北海国家危险品检测重点实验室、南宁海关技术中心国家农产品安全检测重点实验室新增检测能力不少于1000项。
3.通关检验检测实验室检测周期符合率大于等于97%。	1000	1000
南宁海关
3	北部湾港“陆海空天”一体化海上交通运输安全保障体系工程（二期）	续建	2022—2024	建设一个北部湾船舶水上大交管智慧监管服务平台。配套建设8个雷达站、3个VHF甚高频通信基站、15个超视距CCTV视频监控点；建设3架无人机、3艘无人救援船；配套7个海事自助服务站点和1个船员评估中心；建设北部湾港智能航运大数据中心和北部湾航运服务APP，为智慧港口、智慧航运及临港产业的发展提供支撑。	14700	1.完善北部湾港航大数据中心。实现港航大数据跨部门的交互共享。
2.整合北海、钦州、防城港3个船舶交通管理中心设备，建立北部湾船舶交通管理中心；更新船舶交通管理系统4个老旧雷达站性能不稳定的设备，满足北部湾港“三港合一”的交管服务需求。
3.购置便携式无线电测向设备及小型水上应急救援设备。	3300	1000	2300	广西海事局
4	北部湾国际门户港智慧监管服务工程	新开工	2023—2025
1.构建北部湾国际门户港全空间、三维立体、高精度数字孪生系统底座，实现航道、锚地、港区、船舶等全流程信息整合和三维可视化管理。
2.建立健全港航“数据链”，进一步整合港口危货、沿海航标和航道图、气象、水文、环保等数据，以及视频、AIS、雷达等监控监测资源，持续完善港航大数据资源池，支撑北部湾国际门户港“一站式”服务平台建设。
3.建设北部湾港智慧监管服务平台，提供港航运行监测监管、综合信息服务、突发事件应急处置决策支持等功能，打造北部湾国际门户港运行监测中心、指挥调度中心、决策支持中枢以及协同监管中枢，具备“可感知、可分析、可监管、可服务”等能力。
24000	1.完成北部湾国际门户港数字孪生底层平台建设及钦州数字孪生港口模型构建。实现港口码头各感知数据动态集成和三维可视化管理。
2.完善北部湾港航大数据资源池建设，扩展整合港口危货、气象、水文等数据，以及视频、AIS、雷达等监控监测资源，扩大港航信息共享交换、分析挖掘与应用。
3.扩展整合北部湾港重点港口码头作业区域、航道、泊位、堆场等区域视频监控资源上云。
4.完成广西数字港航一体化平台建设，建成港航综合指挥中心，实现北部湾港港口引航综合指挥调度。	6477	300	6177	自治区港航发展中心
5	北部湾国际门户港智慧港口能力提升	续建	2022—2024	1.建设海铁联运集疏运平台，增强公海、海铁联运集疏运能力。
2.建设区块链电子放货平台，实现冷藏集装箱港航服务能力提升。
3.建设西部陆海新通道海铁联运铁路信息系统，实现港口铁路智能调度、道口远程集控、铁路道岔监测。
4.提升口岸监管效能，推进码头可视化监管、智能预警、智能闸口建设，实现智能化监管。	13500	1.完成海铁联运集疏运平台系统建设并投入使用。
2.完成区块链电子放货应用，增加冷藏集装箱插座540个，建设自动化码头冷藏箱数据采集系统。
3.完成防城港码头513#自动化箱区智能闸口、钦州码头大榄坪北1#泊位超宽车道卡口系统、钦州码头大榄坪八大街新卡口项目配套智慧湾卡口系统、码头可视化监管平台建设并投入使用。	6697	500	6197	广西北部湾国际港务集团有限公司
6	北部湾航运交易项目二期	续建	2022—2024	北部湾航运交易项目二期，主要建设北部湾航运金融综合服务平台，分阶段拓展在线评估、船舶竞拍、航运融资、船员劳务、供油物料、船货匹配等现代航运服务。为船东或企业提供船舶资产管理工具，同时为金融机构提供智能化在线价值及风险评估方案。依托数据支撑，金融先行，集中需求、集中采购，在线交易，在线服务的方式，打造数字航运生态圈。	4000	1.建成一个平台—北部湾航运金融综合服务平台。
2.建成一个航运智能数据库，提供船管、政务、金融三大数据服务，编制区域性航运指数。
3.整合对接至少五项线上业务应用，包括船舶竞拍、交易鉴证、航运金融、船舶评估、航运政务等。	3600	600	3000	中国—东盟信息港股份有限公司
7	北部湾智慧海洋工程（三期）	续建	2021—2023	开展北部湾智慧海洋“一中心四应用二平台”建设。“一中心”为北部湾智慧海洋大数据中心，四个应用场景系统分别为智慧港口航运、智慧海洋防灾减灾、智能海洋牧场、智慧海洋资源开发规划，二个支撑平台分别为海洋智能感知网和大数据智能分析平台。主要建设内容为海洋智能感知网建设、典型科学问题综合调查与研究、大数据智能分析平台建设、海洋数据智能应用场景开发、北部湾海洋环境生态基本情况报告。	9500	1.完成北部湾重点海域3套浮标不低于3个月持续性监测和重点海域2个航次调查。
2.优化涠洲岛—北海近海表面风浪系统部署，形成表面风浪的长期监测能力。
3.完善北部湾大数据智能分析平台，强化水动力、水质的模型化和网格化管理，提升模块化和场景化数据服务能力。
4.根据开展的北部湾环境生态调查数据，形成北部湾海洋环境生态基本情况报告1份。	1400	400	1000	自然资源部第四海洋研究所
三	陆海新通道物流体系建设
9	375033
169420	36100	133320
（一）	物流补助
1
30000	30000
1	西部陆海新通道海铁联运物流补助
按照桂财建函〔2022〕168号绩效目标。	30000	30000
广西北部湾国际港务集团有限公司	2022年12月已下达。
（二）	重要物流节点
7	375033
138920	5600	133320
1	中新南宁国际物流园三期项目	新开工	2023—2025	项目占地面积约77333㎡(116亩)、规划总建筑面积7万㎡以上，主要建设物流仓库、生产辅助楼等。	35000	计划各栋仓库主体建筑工程完成约60%形象进度。	16000	2000	14000	广西新中产业投资有限公司
2	西部陆海新通道北部湾国际集采中心项目	新开工	2023—2024	项目租赁面积约10000㎡，通过线上+线下相结合方式建设“西部陆海新通道北部湾国际集中采购中心”，搭建与东盟各国的双向贸易采购平台，汇集交易、展示、信息、物流、电子商务、资金结算等功能，打造成中国东盟国际经济圈的贸易和服务中心。	5000	初步建成商品跨境交易服务平台、跨境物流服务平台和跨境集采综合服务平台。	1600	600	1000	广西现代物流集团有限公司
3	北海综合保税区B区新能源光伏组件生产加工专用BIPV高标准钢结构厂房建设项目	新开工	2023—2025	拟在B区A14地块内建设2栋BIPV光伏建筑一体化钢结构厂房，建筑墙面和屋面全面采用光伏建筑一体化设计并采用BIPV全绿色建材，厂房设计寿命周期内可以完全达到“碳中和”（零排放）。项目为广西首个体量最大的BIPV光伏建筑一体化钢结构厂房，配套和服务铁山港临港光伏玻璃产业后端新型光伏组件加工制造。项目规划总用地面积约19万㎡，总建筑面积约10万㎡，建筑高度约12m。主要建设内容包括土建和安装工程、室外配套及设备安装工程等。	27000	完成2栋厂房基础施工。	9500	500	9000	北海综合保税区建设发展有限公司
4	防城港国际港航服务中心	续建	2022—2024	1.主要包括“六个数据库”、“八个平台”、“两个基础系统”和“一体系”建设四大部分。
2.预估监管用户100个，运营机构用户100个，金融机构部门用户300个，企业用户3000个。	4500	完成国际港航服务中心项目平台二期建设。	1900	500	1400	防城港市兴港集团有限公司
5	崇左市中泰合作区多式联运保税仓储基础设施及多式联运（冷链）综合物流枢纽信息化平台设施项目	新开工	2023—2024	建设冷库40000㎡、厂房7500㎡、其他建筑4900㎡。保税仓库建筑面积3.7万㎡，堆场建筑2.7万㎡。	40226	完成冷库建设18000㎡、厂房3500㎡；完成保税仓库建设面积18000㎡。	5500	500	5000	广西崇左市城市工业投资发展集团有限公司
6	龙州县水口口岸二桥监管货场项目	续建	2021—2023	项目占地面积1060亩，总建筑面积13万㎡，主要建设互市扶贫市场、国货大门、国门大楼（综合联检楼）、国门广场、检验平台、仓库、冷库、商铺、道路、供水供电、土方工程、卡口业务用房、查验设备、办公设备及基础设施配套等。	126920	完成所有单体建筑主体建设，道路等工程建设。	82420	500	81920	龙州县边境建设投资有限公司
7	梧州综合保税区食品药品加工仓储项目	新开工	2023—2025	项目占地294.32亩（199459.57㎡），总建筑面积305054.74㎡，拟建普通保税仓4栋及冷冻库3栋，配套道路约3公里。	136387	项目完成配套道路建设；完成普通保税仓1栋主体封顶。	22000	1000	21000	梧州综合保税区投资开发有限公司
（三）	其他
1
500	500
1	北部湾口岸优化通关补助
500	500
自治区商务厅
四	北部湾海岸线清洁工程
3	9792
2352	900	1452
1	北海市海岸线清洁攻坚战行动项目	续建	2022—2024	对北海市共26个点位重点区域岸滩周边养殖区蠔柱、旧烂船只渔排烂网和养殖垃圾进行清理，对滩涂养殖区内非法养殖蠔排进行驱离和海面漂浮垃圾清理。	1052	重点区域岸滩和海面漂浮垃圾基本清理干净。	1052	300	752	北海市市政管理局
2	防城港市清洁海岸线项目	续建	2022—2024	配套建设海洋垃圾中转站、购买转运车辆、建设海洋垃圾拦截设施和海岸线保洁情况视频监控设施及其他必须清洁设备若干，开展常态化清洁工作。常态化清洁内容主要包括：保障垃圾中转站和垃圾转运车等装备设备正常使用，充分利用以上设备常态化开展海岸线清洁工作。	7740	完成防城港市清洁海岸线项目一期建设。	800	300	500	防城港市生态环境局
3	钦州市岸滩和海漂垃圾清理项目	续建	2022—2024	主要用于开展钦州市重点区域海岸线常态化岸滩和海漂垃圾的清理，主要包括茅尾海沿岸乡镇、自贸区钦州港片区、三娘湾管理区等250多公里海岸线清洁，采购相关垃圾清运清洁设备等。	1000	2023年底前钦州市岸滩可视范围内无明显垃圾，海面无明显漂浮垃圾。	500	300	200	钦州市三娘湾旅游有限公司

附件2

2023年广西北部湾经济区发展专项资金（前期工作经费）项目投资计划表

单位：万元

序号	项目名称	项目业主	建设内容及规模	前期工作总费用	北部湾专项资金补助	2023年前期工作成果要求
合计
26	42477	2677
一	南宁市	1	300	50
1	南宁市多式联运发展	南宁市北部湾经济区规划建设管理办公室	1.研究南宁市与通道沿线城市的多式联运及南宁市内的多式联运，推动南宁成为水港、空港、陆港高效互联互通的物流枢纽节点。
2.研究推动建设多式联运综合服务系统管理平台，包括信息化管理系统平台、公共物流服务管理平台。	300	50	形成课题研究报告。
二	北海市	1	8400	100
1	北海港铁山港30万吨级进港航道工程	北海市北部湾办、北海市路港建设投资开发有限公司	项目分两期实施：一期工程为20万吨级进港航道，满足20万吨级散货船舶满载单向通航需求，航道全长68.5公里，设计通航宽度290至305m，底高程—18.7m至—20.7m，疏浚工程量约6748万立方，投资约35亿元。二期工程在一期工程基础上拓宽加深延长至30万吨级进港航道，满足30万吨级油船满载单向通航需求，航道全长100.8公里，疏浚工程量约2.5亿立方，投资约110亿元。	8400	100	编制完成北海港铁山港30万吨级进港航道一期工程（北海港铁山港20万吨级进港航道湾外段）工可报告。
三	防城港市	1	500	150
1	九龙湖科技生态园规划编制	防城区工业园区管委会	包括钢铜铝精深加工产业园及高端饲料产业园的开发策划编制。钢铜铝精深加工产业园总用地面积约2000亩，重点围绕柳钢、盛隆及周边钢铁企业引进钢铁镀锌、镀铝、彩涂等精深加工企业，生产汽车、家电、海洋工程、高端制造业用钢等高端产品。产业园规划可容纳钢铁涂镀精深加工及配套服务企业10—20家，建成达产后，年产能达600万吨，年总产值达240亿元。高端饲料产业园总用地面积约1000亩，重点围绕大海粮油、澳嘉粮油、枫叶粮油、惠禹大豆及周边粮油企业引进高端饲料加工企业，打造高端绿色饲料产业集群。加工园规划可容纳10家高端饲料生产企业，建成达产后，年产值达100亿元。	500	150	完成九龙湖科技生态产业园开发规划编制工作。
四	钦州市	1	500	80
1	自贸区钦州港片区大榄坪作业区海上风电产品运输重件码头工程	广西钦州临海工业投资集团有限公司	工程选址位于钦州港大榄坪作业区，金鼓江东岸。主要建设2个10000吨级泊位的重件码头及配套设施。岸线长度约131m，面积约为209亩。	500	80	完成原地形测绘、地质钻探、总平图布置、可行性研究报告、初步设计、海域使用论证、海洋环境影响评价报告、通航安全论证编制等。
五	玉林市	1	100	50
1	玉林高铁枢纽站周边区域发展项目	玉林市北部湾经济区规划建设管理办公室	主要编制产业发展研究报告，内容包括：研究背景、区域发展现状分析、产业战略目标和总体部署、重大措施等。范围：玉林高铁枢纽站周边区域（高铁新城）规划及研究需纳入的范围，总面积约25平方公里。	100	50	形成规划成果，完成评审。
六	崇左市	1	1480	50
1	崇左中国—东盟内陆商贸物流港项目	崇左市北部湾办、崇左市服务业发展委员会	项目占地面积约10.2平方公里，重点建设中国—东盟（崇左）进出口货物集散分拨中心、保税物流中心、跨境电商产业园、专业市场、总部基地等，集聚发展物流业、商贸业、金融、保险等现代服务业。	1480	50	完成产业规划、概念性规划、集中清关中心可行性规划、控制性详细规划的编制、评审、报批等工作。
七	自治区北部湾办	13	1197	1197
1	北部湾经济区系列地图服务	自治区北部湾办	根据本办工作情况绘制办领导调研图册、宣传图册、工作总结图册等，并根据工作安排，承担临时图表编制任务。	80	80	根据工作需要，完成系列地图及相关图册的绘制。
2	综合办公平台等内部信息化建设项目	自治区北部湾办	1.在自治区统一的综合办公平台进行个性化开发及功能升级，经费30万元。
2.2512会议室显示大屏的整体改造，包括中控平台、布线等工作内容，经费50万元。
3.搭建北部湾经济区“一张图”数据信息综合平台，实现经济区各系统数据的融合对接，并实现可视化分析及调度功能，经费100万元。
4.北部湾经济区项目管理系统升级维护，经费40万元。
5.北钦防一体化指挥系统运维，经费12万。	232	232	1.完成本办OA系统在自治区综办平台的升级。
2.完成2512会议室整体显示大屏的改造。
3.同时搭建北部湾经济区“一张图”数据信息综合平台及项目管理系统升级维护、一体化指挥系统运维工作。
4.完成北部湾经济区项目管理系统升级维护。
5.完成北钦防一体化指挥系统运维服务。
3	《广西北部湾经济区高质量发展“十四五”规划》实施中期评估	自治区北部湾办	围绕规划主线、战略目标和重点任务，研究构建经济区“十四五”规划实施的中期评估体系，对规划实施情况进行全面跟踪评估，研究提出下一步工作举措和建议。并在汇总分析经济区主要经济社会发展指标的基础上，不定期开展规划实施情况分析监测。	65	65	完成研究报告成果，并通过专家评审。
4	北部湾经济区经济运行监测	自治区北部湾办	实施北部湾经济区经济运行分析机制，收集特色经济指标数据，撰写研究报告。	40	40	按要求形成分析报告。
5	2022年广西北部湾经济区发展专项资金绩效管理和评价	自治区北部湾办	开展2022年广西北部湾经济区发展专项资金项目绩效目标申报指导、过程管理及绩效评价，并形成评价报告。	40	40	1.形成评价报告。
2.梳理绩效自评及项目管理的佐证材料。
6	直投项目第三方评估	自治区北部湾办	北部湾经济区直投项目库建设及分批对直投项目的尽调报告内容和投资建议进行第三方评价。	10	10	形成评价结论。
7	北部湾国际门户港服务广西外贸运输研究	自治区北部湾办	对广西外贸货源和通过北部湾港进出的外贸货物进行全面调查，查找广西外贸货物未通过北部湾港进出口存在的问题，提出2025年实现北部湾港外贸集装箱吞吐量达到200万标箱国家任务的对策路径。	80	80	完成研究报告。
8	北部湾国际门户港建设管理年度顾问咨询服务（2023）	自治区北部湾办	1.为重要成果性文件提供顾问咨询意见，重点是北部湾办拟推进或正在推进项目“成果性”文件，包括但不限于项目的前期策划、规划设计、招商引资、商业运营等成果文件。
2.为重要议题（包括北部湾办职责范围内的各类设想、面临问题等）提供宏观定性的认识判断，以及基于宏观认识判断之下的工作推进路径建议，供决策参考。	90	90	1.完成4个咨询报告。
2.完成1项专题调研并出具报告。
9	北部湾港重大项目管理技术支撑服务	自治区北部湾办	为北部湾港重大项目管理提供技术支撑服务，在重大项目技术审查、符合性评估等方面提供决策参考。	60	60	1.完成咨询意见和图件等成果4份以上。
2.辅助必要的电话会议、现场会议、调研等交流活动2次以上。
10	钦州—北海—防城港港口型国家物流枢纽共建共治联盟秘书处	自治区北部湾办	推动钦州—北海—防城港港口型国家物流枢纽共建共治联盟秘书处实体化运作，负责运行枢纽数据统计，研究制定联盟工作计划，协调沟通联盟成员工作，召开有关工作会议等。	35	35	负责发起及协调联盟内各项活动、组织召开联盟全体会议、开展枢纽运行指数调查工作等。
11	北部湾物流发展咨询服务	自治区北部湾办	通过定期对广西物流货量、物流结构、物流方式、货源组织等进行统计分析，建立一套“体系完善、方法科学、特色鲜明、反应灵敏”的“数据采集—计算建模—数值分析”体系，从集装箱吞吐量、航线监测、综合保税区运行情况、多式联运等多方面综合反映北部湾物流发展情况，研究分析中国—东盟合作与北部湾经济区的跨境物流发展情况。形成月度《北部湾物流体系发展评价报告》和年度《北部湾物流体系发展评价报告及能力提升建议》，对北部湾经济区物流发展设施完善、组织运营优化等方面提供决策参考和咨询服务，为广西货走广西港工作、北部湾经济区面向东盟的物流发展提供数据和决策支撑。	100	100	按月度对北部湾经济区物流相关数据进行统计分析，完成2大类型咨询报告，拟形成月度《北部湾物流体系发展评价报告》和年度《北部湾物流体系发展评价报告及能力提升建议》。
12	第二十届中国—东盟博览会期间高层论坛及专题展示活动	自治区北部湾办	1.第二十届中国—东盟博览会“门户港”主题展示活动，以及2023中国—东盟港口城市合作网络工作会议或论坛（约180万）。
2.2023中国—东盟港口城市合作网络国际交流培训（约10万）。
3.与东盟及“一带一路”沿线有关国家驻华机构共同合作举办研讨会或论坛（约30万）。
4.与有关智库合作研究如何扩大对外开放水平、促进交流合作相关课题（约30万）。	250	250	1.在第二十届中国—东盟博览会“门户港”主题展示活动期间，举办2023中国—东盟港口城市合作网络工作会议或论坛。
2.举办2023中国—东盟港口城市合作网络国际交流培训。
3.与东盟及“一带一路”沿线有关国家驻华机构共同合作举办研讨会或论坛。
4.完成扩大对外开放水平、促进交流合作相关课题。
13	北钦防一体化宣传	自治区北部湾办	1.利用《人民日报》等中央主要媒体，积极宣传北部湾经济区，展示北部湾经济区高质量发展成就。
2.更新制作北部湾经济区形象宣传片。
3.建设经济区影像资料库，收录北钦防一体化各类重大活动、事件的影像资料。
4.组织2022年“境内外媒体北部湾经济区行”。邀请境内外媒体赴北海、钦州、防城港市开展实地采访报道。	115	115	1.购买《人民日报》和《人民日报》（海外版）广告版面，刊发新闻报道。
2.更新北部湾经济区宣传片并在电视和广告媒体上推送。
3. 构建影像资料库并归纳收集北部湾经济区成立以来的重大活动、事件的图片和影像资料。
4.组织境内外媒体宣传推广北部湾经济区。
八	自治区港航发展中心	1	9600	200
1	北海港铁山港20万吨级航道工程	自治区港航发展中心	建设20万吨级航道，长15.4公里。	9600	200	开展工程可行性研究（含专题研究），勘察设计（设计阶段地形测量、地质勘察、初步设计、施工图设计等工作）。
九	广西北部湾投资集团有限公司	2	900	460
1	北部湾产业直投基金管理经费	广西北部湾投资集团有限公司	通过北部湾产业直投基金为经济区新兴产业发展提供支撑，支付北投集团在项目可研、投资运营及管理过程中产生的管理费用。	400	400
2	北部湾经济区水务一体化规划	广西北投环保水务集团有限公司	了解北部湾经济区水源、水厂、管网、污水处理厂等供水和排水的现状，存在的问题和痛点；北部湾经济区产业布局及发展趋势，重点园区、企业以及城市居民用水和排水的需求，研究形成北部湾经济区水务一体化的规划，包括供水和排水一体化、城乡水务一体化、生活和生产水务一体化等，并形成建议实施方案。研究北部湾经济区智慧水务建设发展和数字水务产业发展的规划。	500	60	完成《北部湾六地市水务一体化规划及实施方案研究报告》。
十	广西北部湾国际港务集团有限公司	4	19500	340
1	钦州港大榄坪港区大榄坪南作业区11#—12#集装箱泊位及平陆运河江海联运泊位工程（原钦州港大榄坪港区大榄坪南作业区11、1101、1102号泊位工程）	广西钦州保税港区港集码头有限公司	拟建1个20万吨级和1个10万吨级集装箱泊位（码头结构均按靠泊20万吨级集装箱船设计），以及10个5千吨级平陆运河江海联运泊位，岸线总长度 2452.6m，工程陆域占地面积约 202.9公顷，码头年设计吞吐量300万TEU。	2000	100	完成初步设计。
2	防城港企沙港区赤沙作业区1、2号泊位工程（后方陆域工程）	防城港高岭码头有限公司	位于防城港企沙港区赤沙作业区南侧，项目申请用海总面积为101.6万㎡，设计年通过能力2500万吨，主要建设内容包括陆域形成与道路堆场、护岸、生产辅助建筑物、装卸工艺、给排水、消防、暖通、供电、通信、控制、环保、节能、安全等项目。	15000	100	完成全部前期工作，项目开工建设。
3	北海港铁山港北暮作业区11#、12#泊位	北部湾港北海码头有限公司	拟新建2个10万吨级通用散杂货泊位，设计年通过能力为824万吨。	2000	90	完成全部前期工作，项目开工建设。
4	平陆运河江海联运港区建设方案和江海联运船型研究	广西北部湾国际港务集团有限公司	开展平陆运河江海联运港区选择及建设方案研究；江海联运船型研究。	500	50	开展调查研究工作，形成课题研究初步成果。

附件3

2023年广西北部湾经济区发展专项资金（重大人才）项目投资计划表

单位：万元

序号	项目名称	项目起止年限	项目资金计划总额	市级或项目主体应安排资金	北部湾专项资金补助	项目申报

单位	项目实施

主体	项目实施

载体	2023年项目实施内容	项目资金使用方向
合计（11项）	20144	11782	950
一 、协同创新平台建设类（3项）	12854	7492	300
1	“北部湾—深圳”国际人才飞地创新平台建设项目	2022-2024	1292	792	150	北海市科学技术局	北部湾技术转移转化服务中心、深圳市对接平台科技发展有限公司	北部湾国际技术转移转化中心、“北部湾—深圳”人才飞地	1.建成“北部湾—深圳”国际人才飞地物理空间1000平方米。
2.围绕广西信息技术产业、互联网经济产业及海洋资源开发利用保护产业等主导产业，引进科技型企业2家，引入人才团队1个，培育技术经纪人10名。
3.与5家高校、科研院所建立合作协议，资源共享、发布科技成果、开展成果转化。
4.战略约定金融服务机构、财务服务机构、技术转移机构及知识产权机构为在孵企业开展投融资、科技成果转移转化、科技咨询、财税咨询等机构动态服务企业总数超15家。
5.开展项目对接路演、产学研合作、成果推介、科技交流等1场技术转移转化或对接交流活动，完成成果转移转化项目1项。
6.促成广西创新主体与区外的技术交易项目数量不低于6项，技术交易总额不低于1000万元，促成企业新增总产值不低于1000万元。	主要用于人才飞地建设，打造公共服务平台，人才的培训、培养、交流及相关费用，引进创新人才团队、策划宣传费用，项目管理费，专家及相关咨询等科技服务费用。
2	南宁市人力资源服务产业园项目	2022-2027	6562	2000	100	南宁市人力资源和社会保障局	南宁市人力资源和社会保障局	广西云宝良才产业园运营管理服务有限责任公司	进一步推动南宁市人力资源服务产业园建设运营，推进园区装修建设，加强宣传招商，引入国内外知名人力资源企业以及建设创业孵化基地、职业培训学校等机构入驻，并配套人才公寓，完善人才服务等各项业务线上线下服务平台的建设，加强园区餐饮、住宿及交通等配套。2023年，产业园计划入驻企业70家以上，园区内实现营业收入100亿元以上，税收收入2亿元以上。	完善人才服务等各项平台建设，加强宣传招商，推进产业园建设发展。
3	北海经开区高端服务业人才孵化平台建设项目	2019-2023	5000	4700	50	广西北海工业园区管理委员会	广西北海工业园区管理委员会	广西北海工业园区创业科技孵化器有限公司	人才孵化平台在原有的孵化场地的基础上，通过租赁现有写字楼，开展装修及采购相应设施设备，建设约5300平米孵化场地，打造信息港园区，包含创业服务中心、创业咖啡厅、共享会议室、公共健身房以及空中运动场等。人才孵化平台计划2023年完成信息港园区约5300平方米的孵化场地装修并投入使用，并通过引进不少于35家高端服务业企业落户平台，引进更多高层次人才扎根北海推动高端服务业发展，同时鼓励在孵企业自行培养高端服务业人才，构建企业的人才高地。项目建成后，预计引进高端服务业企业（或项目）200个以上，创造营业收入100亿元以上，缴纳税收10亿元以上。	1.开展创新创业活动及人才培训等活动及组织管理人员参加培训等费用。
2.开展招商引智活动的招商人员差旅费及招商推介会务等相关费用。
3.高端服务业高层次人才扶持资金及高端服务业人才补贴等费用。
二、高端核心智库平台建设类（3项）	5580	4090	350
4	陆海新通道北部湾研究院项目	2019-2025	5350	4090	150	北部湾大学	北部湾大学	北部湾大学	1.人才平台类成果：出版1本在区内外具有影响力的北部湾国际门户港发展蓝皮书；每年开展1—2项服务西部陆海新通道(平陆运河)建设的课题研究，形成课题研究专题报告；围绕产业发展重大问题组织开展2—3 次区内外专项主题调研，形成专项调研报告；拓展大数据可视化平台数据展示与分析预测功能，形成定期报告机制，服务科学研究与决策。
2.人才服务类成果：提高重大人才平台服务人才的能力和水平，充分发挥研究院专家委员会的决策咨询作用，形成1批不少于10篇决策咨询报告，争取获得自治区领导签批。引进全职或兼职高层次人才(具有博士学位或副高级以上(含副高级)职称)2—3名，为人才提供便利的沟通平台；加强与东部地区国家级高端智库的交流与合作，举办1—2次智库间交流研讨活动，积极参与协助北部湾经济区智库联盟工作。
3.人才培养类成果：开展2—3期30人左右的服务北部湾国际门户港发展需求的技术型人才专项培训(国际合作),探索港航物流人才国际专业认证；依托北部湾港的企业资源，积极探索校企联合、共同培养服务北部湾国际门户港建设人才的人才培养模式。	1.开展重点课题研究与专题调研，形成研究报告与调研成果。并发布出版北部湾国际门户港发展报告蓝皮书1本，包括支付专家费、会议交通费、调研费、设置科研课题费、日常运行费等，满足人才平台类成果建设需要。
2.充分发挥研究院专家委员会的决策咨询作用，形成一批咨政报告，引进高层次人才，智库研讨活动，包括人才引进、人才聘用、专家咨询费、专家调研费等，满足人才服务类成果建设经费需要。
3.开展技术型人才专项培训，智库交流与研讨活动，包括邀请国内外专家、学者，到校指导、交流、调研、培训等费用，满足人才培养类成果建设经费需要。
5	国家智库和人才服务北部湾项目	2023	180	0	150	自治区北部湾办	北部湾战略研究中心	北部湾战略研究中心	1.一体化发展研究与报告出版。
2.北部湾城市营商环境调研。
3.参加编写北钦防一体化简报。
4.采写北部湾有关信息及新闻稿件。
5.组织专家（机构、企业）对接北部湾合作或智库有关服务活动。
6.利用多种媒体开展宣传。
7.邀请专家、领导参加泛北部湾论坛。
8.提供完善北部湾经济区政策的服务。
9.参加国研院有关课题研究。
10.参加北钦防一体化工作。
11.协助本办其他工作。	中心运行开支、调研、报告撰写、专题对接活动所需、专家咨询与服务、座谈会、书刊及公号采编审核与出版等。
6	对接国际规则推动北部湾经济区产业高质量发展的人才支撑战略研究项目	2023年1月-2023年10月	50	0	50	广西财经学院	广西财经学院	广西（东盟）财经研究中心	1.纵向梳理新形势下广西北部湾经济区经济产业发展与人才支撑现状，剖析北部湾经济区经济产业发展与人才需求、人才支撑的配置关系，挖掘当前北部湾经济区推动产业转型升级与高质量发展过程中面临的人才需求与配置问题。
2.探究中国—东盟自贸区3.0版和RCEP等国际规则给北部湾经济区产业升级发展与人才需求提升带来的机遇和挑战，并横向对比分析北部湾经济区与同类型经济圈、城市群在产业发展、人才供需配置、以及对接国际规则加快人才培养与引进等方面的情况，准确把握北部湾经济区对接实施国际规则加快人才体系建设与产业高质量发展存在的比较优势，精准找出北部湾经济区嵌入国际规则的关键环节，对接国际规则的主要内容以及借助规则重点发展的产业领域，加快国际规则在经济区示范实施。
3.提出对接国际规则推动北部湾经济区产业高质量发展的人才支撑战略路径与政策体系，进一步优化提升北部湾经济区人才生态与人才支撑能力和支撑质量，助力经济区经济产业发展韧性和发展质量，助力广西经济高水平开放高质量发展。	主要用于课题交流、专题调研、专家咨询、数据采集、报告撰写等方面。
三、人才培训与服务平台建设类（5项）	1710	200	300
7	北部湾国际门户港、国际枢纽海港重点人才集聚工程项目	2022-2024	600	200	100	广西北部湾国际港务集团有限公司	广西北部湾国际港务集团有限公司	北部湾港股份有限公司、北港物流有限公司	1.引进5名自动化和港航物流中高端人才。
2.选派一批优秀人才赴区内外企业挂职交流。
3.开展1次对口高校高端人才北部湾港行活动。
4.举办一系列自动化码头人才培训。
5.建立1个自动化码头人才培养基地。
6.建立1个博士创新实践基地。	人才引进、实践基地建设、人才队伍培养等费用。
8	北部湾经济区人才项目库建设项目	2023-2024	60	0	60	自治区北部湾办	自治区北部湾办	广西财经学院	开展2023年度北部湾经济区人才专项服务平台的运行指导和考评工作，具体包括：
1.建设北部湾经济区人才项目库，编制人才项目库建设指南。
2.研制人才项目管理办法、考评方案；研发考评指标体系，包括：北部湾经济区人才专项服务成效指标体系和观测点。
3.实施人才项目考评工作。	1.数据库框架开发费、专家咨询费。
2.调研差旅费。
3.培训费。
4.小型研讨会议费。
5.成果印刷费。
6.数据调查采集费。
7.第三方软件使用费。
9	北钦防一体化重大产业发展“高精尖缺”人才项目	2022-2024	900	300	50	中国（广西）自由贸易试验区钦州港片区管理委员会	中国（广西）自由贸易试验区钦州港片区管理委员会	中国（广西）自由贸易试验区钦州港片区管理委员会	1.吸引3名“高精尖缺”人才（领军型人才）到钦州港片区领办、创办企业。
2.引进国内外物流管理、电子信息、金融、冷链、船舶、装备制造、国际贸易等领域专业型、复合型中高级人才45人。	1.人才引进经费，主要包括引进人才的工作经费、科研创新启动经费、成果转化经费以及人才各项补贴经费。
2.专项活动费用，计划赴北京、深圳、上海等地开展人才招聘、人才交流等活动。
10	西部陆海新通道北部湾国际门户港建设+行动学习项目	2023	50	0	50	自治区北部湾办	自治区北部湾办	广西行动学习研究会	通过澄清、细化，进一步遴选出“西部陆海新通道北部湾国际门户港建设+行动学习”项目重点实施子项目，争取列入自治区党委2023年全区行动学习重点项目，以解决问题为导向，建立各单位联合工作机制，组建行动学习工作队伍，运用行动学习推动项目实施落地。同时，挖掘项目实施经验，总结推广实践成果，打造“西部陆海新通道北部湾国际门户港建设+行动学习”新模式。	1.组织学员培训及研讨。
2.第二辑《知行》案例编写。
3.项目总结汇报。
4.拍摄制作总结汇报视频。
5.撰写宣传稿推送项目成果。
11	北部湾经济区人才专项服务平台项目—“湾聚优才”项目	2023	100	0	40	自治区北部湾办	自治区北部湾办	广西专业技术人才协会、广西大学	贯彻落实党的二十大报告人才工作重要指示精神，结合当前经济区重大战略和北部湾办的工作重点方向，实施人才工作“12331”目标构想。
1.实现“一”个总体目标：贯彻落实习近平总书记关于发展向海经济的重要指示精神。本项目统筹各项北部湾重大人才项目布局，实现“五个一”：引进一批高层次人才、孵化一批人才创新产业项目、打造一个人才生态圈、形成一批特色人才品牌、产出一批资政建议报告，为经济区高水平开放高质量发展提供坚强的人才保障。
2.在南宁市建设市内“飞地”，依托桂林电子科技大学南宁研究院教师和2000名研究生资源，对接北部湾经济区的企事业单位人才需求，建设3000平米“北部湾科技园”。
3.打造“三”个平台。一是将广西大学打造为北部湾特色智库，开展2项重要研究。二是将“北部湾科技园”打造为示范协同创新平台。三是依托“北部湾科技园”建设技能人才培训平台，完成北部湾经济区港口物流、数字经济方面3000人次技能人才培训。评选5个北部湾培训示范基地进行奖励。
4.做好“三”个支撑。拓展经济区“人才卡”使用范围，实现6市通用，覆盖人才1万人，支撑人才享受一体化一站式服务。建立急需紧缺人才培育、项目对接机制：两湾融合产业和人才合作交流活动1次；两湾博士合作科技项目5项；北部湾经济区数字技术工程师培训100人次，北部湾经济区“优才计划”培训2次。	三年建设期总预算300万元，2023年预算40万元，支出具体包括以下内容：
1.课题研究：课题2项、建言建议或高质量政务信息报告2篇，具体包括外出调研费、专家咨询费、课题组成员劳务费等。
2.“北部湾科技园”建设，用于人才库建设，人才与产业对接，合作成果奖励等。
3.人才引进：用于柔性或刚性引进北部湾经济区支柱产业高层次和急需紧缺人才，两湾融合产业和人才合作交流活动的对接和两湾博士合作科技项目的牵线与运作，主要用于人才需求信息发布费用、人才与企业的对接费用等。
4.北部湾经济区“优才计划”培训：举办2个培训班。

附件4

2023年度部门预算自治区本级项目支出绩效目标表

项目名称
项目编码
项目实施单位
项目性质	上年延续项目
自治区本级项目
资金总额	资金来源	金额（万元）
合计
其中：一般公共预算拨款	其中: 中央
自治区
政府性基金
其他资金
项目概况（包括项目立项依据、可行性和必要性、支持范围、实施内容等）
项目起始时间
项目终止时间
项目实施进度安排
年度绩效目标
项目年度绩效目标衡量指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值
产出指标	产出数量
产出质量
产出时效
产出成本
效果指标	经济效益
社会效益
生态效益
可持续影响
满意度指标	--