附件

广西北部湾经济区发展专项资金部分项目调整计划表

单位：万元

序号	项目名称	项目

业主	建设
性质	建设起止年限	建设内容及规模	总投资	年度可检查、可衡量的目标	2025年度计划	备注
合计	财政

资金	市配套及业主自筹
一	原项目
190	190
1	北海港铁山港北暮作业区11#、12#泊位	北部湾港北海码头有限公司
拟新建2个10万吨级通用散杂货泊位，设计年通过能力为824万吨。
90	90
2	防城港企沙港区赤沙作业区1、2号泊位工程（后方陆域工程）	防城港高岭码头有限公司
位于防城港企沙港区赤沙作业区南侧，申请用海总面积为101.6万㎡，设计年通过能力2500万吨，主要建设内容包括陆域形成与道路堆场、护岸、生产辅助建筑物、装卸工艺、给排水、消防、暖通、供电、通信、控制、环保、节能、安全等项目。
100	100
调整后项目
329182
90	190
1	北部湾港钦州港域大榄坪港区大榄坪南作业区内1号至5号江海联运泊位工程	广西钦州保税港区宏港码头有限公司
拟建设5个5000吨自动化集装箱江海联运泊位，年设计通过能力65万标箱。	100000	完成项目工程可行性研究报告、社稳报告编制，向主管部门申报项目选址。	90	90
由广西北部湾国际港务集团有限公司自行调整。
2	钦州港大榄坪港区大榄坪作业区6号至8号泊位工程	北部湾港钦州码头有限公司
建设 3个 7 万吨级通用泊位，岸线长度784m，年设计通过能力为1030万吨。港区陆域总面积约为 80.07 公顷。	229182	取得选址批复，开展社稳、环评、用海等前期工作专题。	100	100
由广西北部湾国际港务集团有限公司自行调整。
二	原项目
51700
15600	2000	13600
1	广西（合浦）绿色新能源产业园配套项目	广西北部湾投资集团有限公司	新开工	2023-2026	项目选址于北海市合浦产业园，拟招商引入福莱特玻璃集团股份有限公司，其投资建设年产340万吨太阳能装备用超薄超高透面板及背板制造项目和绿色光伏产业项目。同时，福莱特集团将带动不低于45GW的高性能光伏组件项目，形成产业配套齐全千亿产值的广西（合浦）绿色新能源产业园。	51700
15600	2000	13600
调整后项目
60989.61
10886	2000	8886
1	东兴跨境物流中心项目	广西东兴北投口岸投资有限公司	续建	2022-2025	主要建设跨境物流中心 A区、B 区，项目用地面积约523亩，总建筑面积90138.84㎡，规划建设卡口、冷链货物消杀接驳区、非冷链货物接驳区、停车区、进出口货物集拼仓、跨境电商监管中心、集装箱堆场、办公楼、交易展示中心、围网、场地硬化、智能信息系统及相关配套设施设备。其中仓库52942㎡、钢棚9360㎡、配套用房26157.55㎡、卡口840.72㎡。	49816.16	完成2栋仓库基础设施建设及钢结构主体施工。	4300	500	3800
2	北海市铁山港区氧化铝项目及北海电厂接水工程	广西北海市湖海水利供水有限公司	续建	2023-2024	沿现状营闸路（七号路支线—北海电厂段）新建原水管1886m，管径DN800；远期营闸路所在地块开发且滨海大道（七号路支线—北海电厂段）具各管线迁改条件后，将本设计原水管道迁改到滨海大道规划原水管位。	3533.45	完成项目管道建设并通水。	1700	500	1200
3	东兴市低丘缓坡片区经十路工程	广西东兴产业投资（集团）有限公司	续建	2021-2024	项目红线宽30米，设计长度880.579米（其中I标段长422.57米，II标段长458米），按城市次干路标准建设；设计速度为40公里/小时。主要内容包括道路工程、交通工程、排水工程、照明工程、电力电讯工程和绿化工程。	4412	完成项目建设。	3356	670	2686
4	凭祥产业园区配套基础设施工程—园区污水管网提升改造工程（一标段）项目	凭祥市产业投资有限公司	续建	2023-2025	污水管网长约4km，建设三座污水提升泵站及污水管等污水配套工程。	3228	完成污水管网4km建设、完成三座污水提升泵建设。	1500	300	1200
5	广西产业园区营商环境指标体系研究编制	自治区园区办
2024	制定广西产业园区营商环境评价指标体系。
完成指标体系报告。	30	30